衢州学院

教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目

（教务处）

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：衢州学院

2020年11月

目 录

第一章  竞争性磋商采购公告…………………………3

第二章  响应人须知……………………………………6

第三章  采购需求………………………………………13

第四章  评审办法………………………………………26

第五章  合同主要条款…………………………………29

第六章  应提交的有关材料格式范例…………………33

第一章  竞争性磋商采购公告

根据教学需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目进行竞争性磋商，欢迎符合相关资质条件的供应商参与。

一、项目名称：教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目

二、项目编号：衢院招2020-55

三、项目概况:

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学基本状态数据库及评估认证管理系统 | 1 | 项 | 60 | 详见第三章采购需求 |

四、供应商资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的各项要求，且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

2.在中华人民共和国境内依法注册的，能承担本项目的响应人。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本项目不接受联合体响应。

五、磋商文件的获取

本项目无须报名。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他响应人可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或衢州市财政网（czj.qz.gov.cn），衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）免费下载。

六、磋商说明

1.本项目实行电子磋商，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.响应人应在磋商前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各磋商人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

3.响应人通过政采云平台电子响应工具制作响应文件，电子响应工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子响应具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、递交磋商文件截止及响应时间：2020年11月26日14:00（北京时间）

1.响应人应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2.响应人无需到现场磋商，但须准时在线参加，直至评审结束。响应截止时间后响应人凭CA数字证书登录政采云平台完成响应文件解密。响应人的联系电话在响应当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到响应人造成的后果由响应人自行承担。

八、磋商地点

磋商地点：衢州学院开标室（行政楼121室）。

九、磋商保证金

磋商保证金（人民币）：0元（无需交纳）

十、其他事项

（一） 本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

（二） 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件做无效文件处理。

（三）演示要求：供应商须派技术负责人对系统主要功能（打★条款）进行现场演示，各功能模块要有使用结果呈现。演示地点：衢州学院行政楼122室。

十一、响应人在响应过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本磋商文件由衢州学院采购中心、教务处负责解释。

十四、联系方式

1.采购人名称：衢州学院。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

质疑答复联系人：郑老师；电话（传真）0570-8015028。

采购中心联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：谢老师，电话：13967039928。

2.同级政府采购监督管理部门名称：衢州市财政局。

联系地址：衢州市三江东路28号；邮政编码：324000。

联系人：徐先生；监督投诉电话：0570-8757615 ，传真：0570-8757615 。

衢州学院采购中心

2020年11月16日

第二章   响应人须知

一、总则

（一）适用范围

仅适用于本次竞争性磋商文件中的采购项目。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次磋商的衢州学院。

2.“响应人”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4.“货物”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、平台、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指按竞争性磋商文件规定供应商须承担的有关服务和合同中规定供应商应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由供应商承担的其它义务。

6.“项目”系指磋商响应方按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“▲”系指实质性要求条款。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）响应人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（2）响应人在响应活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法响应人的行政与刑事责任。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商相关费用

- 无论竞争性磋商结果如何，磋商响应人均应自行承担所有与磋商响应有关的全部费用。

- （五）响应委托

本项目原则上采用远程异地磋商，响应人无需到磋商现场，但须准时在线参加，直至评审结束。演示部分供应商须派技术负责人对系统主要功能（打★条款）进行现场演示，各功能模块要有使用结果呈现。响应截止时间后响应人凭CA数字证书登录政采云平台完成响应文件解密。响应人的联系电话在响应当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到响应人造成的后果由响应人自行承担。

（六）磋商文件的澄清与修改

- 1.响应人应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商响应方应当在磋商响应截止之日三个工作日前以书面形式向衢州学院采购中心提出，逾期不予受理。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

- 3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。

- （七）质疑与投诉

1.响应人如认为采购过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购管理办公室（联系人：郑老师，联系电话：0570-8015028）纪检监察室（联系人：王老师，联系电话：0570-8028690）提出质疑；响应人对采购办的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；电话：0570-8757615）。

2.质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （八）特别说明

1.响应人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.响应人在响应活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法响应人的行政与刑事责任。

二、磋商响应文件的编制

- （一）总体要求

1.响应人应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。响应人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是响应人的责任。

2.响应文件为电子响应文件。电子响应文件按政采云平台供应商-政府采购项目电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件要求制作、加密并递交。

3.响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商人对其中任何资料进一步审查的要求。

4.响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其响应将被拒绝。

5.响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

6.由于字迹模糊或表达不清引起的后果由响应人负责。

7.技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应磋商文件要求。

8.电子响应文件中需加盖公章部分均采用CA签章。

- （二）响应文件的组成

▲响应文件（电子响应文件）应分为【资格证明文件】、【商务技术文件】、【报价文件】。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件封面 | 格式一 | 1-1 |
| 1.响应函 | 格式二 | 1-2 |
| 2.有效的响应人企业营业执照扫描件 |  | 1-3 |
| 3.法定代表人授权委托书扫描件 | 格式三 | 1-4 |
| 4.法定代表人身份证扫描件 |  | 1-5 |
| 5.被授权人身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 6.其它(响应人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.商务技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术文件封面 | 格式一 | 2-1 |
| 1.响应人情况简介：响应人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.系统方案 |  | 2-4 |
| 4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与磋商文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式六 | 2-5 |
| 5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-6 |
| 6.拟投入本项目人员情况。 |  | 2-7 |
| 7.培训方案 |  | 2-8 |
| 8.响应人同类项目实施情况一览表，须提供2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）至今实施的同类项目合同原件的扫描件 | 格式八 | 2-9 |
| 9.服务承诺 |  | 2-10 |
| 10.响应人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件封面 | 格式一 | 3-1 |
| 1. 报价一览表。所有价格均为人民币报价，包括产品购置、运输、安装调试、培训售后服务及税费等费用。响应人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。 | 格式四 | 3-2 |
| 2.货物清单及报价明细表（注明品牌型号及具体配置） | 格式五 | 3-3 |
| 3.（1）《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图（符合小微企业相关政策的响应人提供）； （2）《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的响应人提供）。 | 格式九 | 3-4 |
| 4.（1）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （2）《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十 | 3-5 |
| 5.（1）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； （2）《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十一 | 3-6 |
| 6.响应人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

- （三）响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及磋商响应方与磋商方就有关磋商响应事宜的所有来往通知、函件和文件均应使用中文。

2.磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）磋商响应报价

磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填报。

（五）磋商响应文件的有效期

▲1.从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）响应文件的签署

电子响应文件按政采云平台供应商-政府采购项目电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本响应文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

1.响应人应按本须知的相关要求准备响应文件。

2.响应人应按本磋商文件规定的格式顺序编制响应文件并标注页码。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是响应人的责任。

▲3.法定代表人授权委托书、报价文件必须按照格式规定加盖CA章。

- 三、响应文件的递交

1.响应人应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后传输递交的响应、响应文件，将被拒收。递交响应文件截止期后，供应商不得撤回其响应文件。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，响应人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

3.演示要求：供应商须派技术负责人对系统主要功能（打★条款）进行现场演示，各功能模块要有使用结果呈现。演示地点：衢州学院行政楼122室。

四、无效的响应文件

发生下列情况之一的响应文件将被视为无效：

1.不具备磋商文件规定资格要求；

2.响应文件未有效授权的；

3.磋商文件中有▲处条款响应人未作实质性响应的；

4.响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.报价超出磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7.提供虚假材料谋取成交的；

8.响应人串通响应的；

9.不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；

10.电子响应文件解密失败的；

11.电子响应文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的。

- 五、磋商、评审和成交

- （一）磋商

采购人将在规定的日期、时间和地点组织磋商会。磋商时间截止后，响应人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为磋商时间起半个小时内。

- （二）磋商小组

1．磋商小组依法由三人组成，并对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2．磋商期间，响应人法定代表人或授权代表必须准时在线，负责解答有关事宜。响应人联系电话在响应当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到响应人造成的后果由响应人自行承担。

（三）磋商

1.磋商原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定成交人。

2.磋商小组进行评审与磋商。

3.磋商报告：磋商小组完成评审后，向采购人提交经各磋商小组成员签字的评审结果报告。

- （四）成交

评审结束后，经公示一个工作日无异议后，由衢州学院采购中心向成交人签发《成交通知书》。

- 六、合同授予

1．成交人接到成交通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

2．成交人拖延、拒签合同的，取消成交资格。

3．竞争性磋商文件、澄清文件、响应文件等，均为签订合同的依据。

七、履约保证金

1. 供应商于成交结果公示结束后5个工作日内向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为成交金额的5%。

2.缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国农业银行衢州分行营业部；账号：19799901040017224。

(2)或符合政策规定的其它形式。

八、解释权：本磋商文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人。

九、通讯地址：所有与本次磋商有关的函电请按下面联系

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号，邮政编码：324000。

质疑答复联系人：郑老师；电话（传真）0570-8015028。

采购中心联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：谢老师，电话：13967039928。

第三章  采购需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效响应。

一、采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学基本状态数据库及评估认证管理系统（含服务器、电脑、打印机） | 套 | 1 |

二、技术参数要求

## 1.项目概况及总体要求

教育部审核评估要求学校开展教学质量的常态监控，建立校内教学状态数据库，对常态监控、自我评估产生的数据信息进行统计分析和及时反馈，对存在问题和薄弱环节落实整改措施，形成质量保障有效运行的闭环系统。我校审核评估工作报告明确了教学质量保障须重视信息技术的运用，加快全校教学状态数据库建设的思路。该项目旨在提高我校本科教学管理信息化水平，将分散在各教学单位、职能部门和各岗位工作环节的标准、状态等数据信息汇总整合，形成信息字段完整、数据口径清晰的网络平台，推动各学院、各专业加强教学质量管理和成果产出。

该系统集数据仓库、数据采集、专业评估、课程评估、学院评估、教师工作量、论文评审、教师发展档案、教学竞赛、专业评估认证等工作模块，并结合数据校验、附件上传、赋值计算、对比分析、图表展示等功能于一体，便于各类教学考评工作的有效开展，支持全校各学院部门、教师学生查询相关数据，促进信息流通，为校内常态监测、分析、调控、决策等提供数据服务，全面提高我校的本科教学质量保障水平。

## 2.技术性能指标

2.1教学基本状态数据库及评估认证管理系统要求

| 类别 | 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.系统总体技术要求 |  |  |
| 标准化 | 软件平台标准 | 系统技术架构采用纯 B/S 模式，各浏览器访问前后台功能均无需安装任何插件。兼容IE10以上、Google Chrome、FireFox、Safari、360浏览器、QQ浏览器等主流浏览器。 |
|  |  | 软件平台遵循J2EE技术体系，采用Java进行开发。 |
|  |  | 软件平台须部署于常见的Linux系统，要求支持最新稳定版。 |
|  | 数据交换规范 | 业务系统数据库设计必需严格遵守信息编码标准要求，实现业务系统数据库和学校基础数据库的数据同步。 |
|  |  | 项目验收时提供数据库设计规范、完整的数据库字典（表结构、视图、表之间关联关系等），至少需提供电子文档。 |
|  |  | 同时提供JSON与XML两种报文格式进行数据交换传输。 |
| 平台集成 | 认证集成 | 业务系统必须与衢州学院统一身份认证系统进行集成，实现统一身份认证和单点登录功能。 |
|  | 业务系统集成 | 实现与衢州学院信息门户系统的集成，以实现融合门户展示；实现第三方流程业务页面与第三方业务模块集成。 |
| 安全与保密 | 日志审计 | 系统具备日志跟踪与分析功能，提供数据库访问、查询、增加、修改、删除等用户操作日志，提供丰富的查询方式，供追溯和追责。要求将日志送学校日志审计系统审计。 |
|  | 授权 | 严格的权限控制，采用资源集中统一授权机制，将用户按一定的级别分类，可设置不同级别的用户访问、管理不同的流程以及访问相关功能。能够实现提供基于角色、基于岗位的访问控制的权限管理，并提供相应系统实现说明。 |
|  | 安全特征 | 系统须完成安全验证，无SQL注入、跨站攻击等常见类型安全漏洞；对上传附件（含图片与文件）功能，须有进行木马检测机制，防止非法入侵。 |
|  | 数据保密 | 须有防止通过页面非法读取数据机制，支持通过学校数据库审计设备管理后台数据库及数据集成。 |
|  | IPV6 | 要求系统支持Ipv4和Ipv6双栈。 |
|  | 可靠传输 | 系统支持全程HTTPS功能，校方提供安全证书时实现HTTPS。 |
| 系统性能要求 | 可靠性和稳定性 | 支持基于负载均衡技术的多活集群部署，能够通过简单增加服务器（虚拟机）方式进行业务并发能力的扩展和高可用（多活，即所有业务节点都可以同时工作，任何一个节点故障均不会停止服务），支持集群令牌、集群缓存。 |
|  | 系统性能 | 支持5000以上终端同时在线，并发数达到500人（达到500并发后，单页面响应时间不高于3秒）；支持通过增加服务器集群部署实现性能扩容。 |
|  |  | 单笔业务录入/修改响应时间≤1秒，单笔业务以外的其他业务响应时间≤3秒。 |
| 部署要求 | 部署要求 | 支持部署于物理服务器或虚拟服务器上。 |
| 平台运维 | 离线更新 | 支持离线升级包升级方式，并在平台中记录版本号、版本日期、版本更新等内容，减少升级操作步骤避免文件丢失，实现平台快速升级。 |
|  | 故障诊断 | 平台支持故障诊断功能，当发现平台故障时可以通过开启故障诊断模式来获取故障日志，方便厂商快速定位、远程诊断并解决故障。 |
| 2.系统各模块功能需求 |  |  |
| 数据仓库 |  | 每个数据分类下可以自由创建各类数据表，表格中字段名称、字段类型、字段显示方式、顺序、是否上报等都可以方便、良好地设置与展示，可按字段设置部门权限，并对字段设置数据字典； |
|  |  | 用户可自定义建表，系统能自动生成相关数据操作：新增、修改、删除、导入、导出、查询功能；系统可在线填报，Excel模板导入，支持 word、excel、pdf 等格式的文档上传，数据能同步更新； |
|  |  | 数据仓库内表格可以进行复制创建副本，也可移动表格，将其移动到其他的分类中，还可在线进行字段设计和设置校验规则，选择是否启用。 |
|  |  | 能够实现将数据库数据按照表类型、统计时间分类导出，可导出excel形式原始数据，也可导出word版本统计后的数据，供学校打印收藏； |
|  |  | 数据仓库也包含各类支撑材料，可根据不同部门分类归档，能够按照关键字搜索，可选择导出； |
|  |  | 可对数据表权限进行设置，设置数据操作权限和数据查看权限，权限可细分到表格字段级，同一字段可设置不同部门； |
|  |  | 一张表可以分配给不同的部门去填报，一张表不同字段也可以分配给不同的部门去填报，且后一个填报人填报这张表的其他字段数据时，下载模板中应自动附带前面字段填报人填报的数据，即可选择优先级录入，也可选择各种字段采用过滤条件过滤。 |
| 数据采集 |  | 新建数据采集任务时可自定任务名称，选择任务类型如教学基本状态数据表、自定义表等，选择统计时间后系统能自动识别生成学年和自然年时间，也可修改； |
|  |  | 数据采集通过手动或定时自动同步数据，如所需基础数据尚不完善，必须提供合理有效的方式采集相关数据，如手动采集等。手动采集必须提供完善的采集填报流程，管理员需具备以下功能： |
|  |  | 自定义校验规则，可灵活设置存在性校验、字段内关系校验、唯一性校验、约束校验、时间日期校验等； |
|  |  | 自定义数据采集与审核流程，具有多级审核设置功能； |
|  |  | 采集任务管理：管理人员发布数据采集任务，可以分批次发布采集任务，默认按照表字段权限设置录入员和审核员，也可以手动修改表的录入员和审核人员； |
|  |  | 分配任务时可选择任务类型，添加表格可以单张表选择，可以复制其他的方案； |
|  |  | 数据采集填报：采集员可在线填报、可通过下载模板填报上传，也可直接引用上次填报数据修改后直接上报，提交审核的数据在审核员未审核之前还可收回重新修改再提交； |
|  |  | 数据审核：数据审核员进行审核，可以查看并导出入库数据，且支持对入库数据选择多个字段进行统计分析，并导出统计结果，审核通过即入库； |
|  |  | 可查看数据采集进度，通过状态库表、采集人、审核人、单位等高级条件查询筛选，重置。也可退回表格至采集员、审核员； |
|  |  | 管理员能够在系统设置发布通知，采集员、审核员系统界面可显示对应通知说明，且能设置待办事宜； |
|  |  | 管理员无需登录，可直接模拟采集员、审核员等用户登录系统，进行相应的操作，不同用户可进行多角色切换。 |
| 审核评估 |  | 能根据教育部“高等教育质量监测国家数据平台”要求导出上报数据； |
|  |  | 基础数据采集后，能根据教育部现行规范自动生成数据分析报告，能根据教育部及各省份对高校本科教学工作审核评估指标的修改增添相关栏目； |
|  |  | 能够展示和管理各审核项目及支撑材料、支撑数据，可以上移、下移调整材料位置，且能够关联状态库表，以及基于状态库数据的分析图表，导出关联目录； |
|  |  | 提供审核评估专家系统，专家可根据审核评估要素要点查看对应的支撑材料，专家界面支持文件的放大、缩小、页面跳转操作，方便专家在线浏览，且具有关键字搜索查看功能。 |
|  |  | 可直接导出excel格式专任教师名单，也可通过各种条件检索结果后导出数据。 |
|  |  | 可生成师范类专业一级监测报告； |
| 教师工作量 |  | ★方便新建年度工作量考核体系，考核项目内容，可设置数据来源和计算系数，设置数据来源可采用向导方式选择主表、字段、过滤条件取值，也可通过自定义SQL语句的方式实现，且能够设置工作量统计模板； |
|  |  | 能够自定义数据采集和审核流程，如由教学秘书、教学院长、职能科室多级审核。可对已发布的工作量数据采集任务进行修改，设置采集开始、截止时间、审核流程等； |
|  |  | ★能够实时查阅数据采集进度，可按照状态、单位、审核人等多条件查询采集、审核状态，管理员具备退回操作权限； |
|  |  | ★数据采集完成后能够自动统计教师工作量，各分项工作量和总的工作量，并支持按照考核年度、学院、教师查询导出结果。 |
| 学院评估 |  | 有指标库可对指标进行管理，在发布评估任务的时候可导入指标库指标，且引用时可对指标进行修改，但不影响指标库指标，上次评估结果也不受影响。 |
|  |  | ★自动抽取基础库数据，支持客观数据的自动评测和主观专家评测结合的方式进行考核，主观可选择abcd等级制也可直接打分。需具有角色及要求： 1）管理员：维护学校学院教学年终考核指标体系，设置数据来源等信息，发布考核任务； 2）教务处填报用户：教务处可以对考核指标直接打分的用户； 3）学院填报用户：学院负责填报指标涉及数据的用户； 4）教务处审核用户：负责审核学院填报的数据的用户； 5）学院院长：可以查看各学院得分情况及本院排名情况等信息； 6）教务处处长：可以查看各学院得分情况及本院排名情况等信息。 |
|  |  | ★可辅助完成对学院教学相关工作的年终考核，以提高学校教学工作质量和效率，能够生成明细表； |
|  |  | 能够生成学院版的数据分析报告，按照不同统计时间、学院分项导出； |
| 专业评估 |  | 支持评估指标体系的自定义，可由管理员灵活的增、删、改，支持多套评估指标体系，可在同批次评估中针对不同专业配置不同体系； |
|  |  | 设置指标体系时可选择多级指标体系，评分方法可选择全部专家主观评，定性专家评、定量系统自动计算等多种方式，评分方式可按ABCD等级评分（等级可设置对应分数），也可直接打分； |
|  |  | ★专家主观能通过系统方便的进行网上评审，在线对所需评的专业进行评价、填写意见，能根据观测点自动显示相关支撑材料，选择多种评审方式。客观数据可自动抽取状态库数据，设置自动打分； |
|  |  | 可模拟专家查看专家当时打分情况，系统能够根据专家主观评判和客观数据打分情况，根据权重设置自动生成各专业最终得分，且可查看各专家对专业的评语汇总； |
|  |  | ★对于评估的专业有整改措施跟踪和数据分析模块，形成闭环，数据分析能够选择在同一指标体系下不同专业评估结果进行横向对比。且能够给每个专业自动生成专业版的数据分析报告。 |
| 论文评审 |  | 可自由设置论文评审涉及的表结构，选择依赖表和定制页面，填写对应的说明。对设置好的评价表可以自由修改删除，进行字段设计和依赖教验； |
|  |  | 支持评估指标体系的自定义，可由管理员灵活的增、删、改，支持多套评阅指标体系，但已设有专家任务的指标体系不可编辑； |
|  |  | ★设置专家评审任务时可选择指定抽样和随机抽样两种，指定抽样可按照学院、专业、论文成绩、学生年级、论文年份、是否评审等条件进行筛选。随机抽样可以设置抽样人数，根据规则进行随机抽取，从而设置评审专家； |
|  |  | ★论文评阅的结果需方便查阅，点击查阅专家各项指标评分和建议。也可按照专家姓名、论文名称、作者、评估状态等条件进行筛选查询。 |
|  |  | ★对于评审结果能够自动生成对应的数据分析结果，如各学院的查看比例，论文成绩分布等等。系统自动将本次评完后的优秀或者较差的指导教师形成数据池，方便进行质量跟踪。 |
| 教学竞赛 |  | ★可以进行竞赛任务设置，管理竞赛名称，竞赛各阶段起止时间，竞赛形式、范围及名额分配等；可以组织和开展学院选拔赛管理，可生成学院校级竞赛教师名单，按配额报送并上传推荐表； |
|  |  | ★可以进行在线评价和评审，可以进行预决赛比赛评分，设定分场别赛，选手专家，自动呈现每位选手的现场评分显示、分数统计（自动去除最高最低分，不同组评委权值不同、合计显示），排名显示等。 |
| 教师发展档案 |  | 能够基于数据仓库的表格设置教师相关档案表，设置维护权限，可选择教师个人是否能够维护。维护数据可自由设置多级审核流程和可维护字段。 |
|  |  | ★能够发布学院教师个人数据采集任务，查阅并导出教师发展档案数据采集进度。学院教师登录系统后能够查阅和导出到自己的基本信息，对于可以维护的数据能够自行添加或修改，基础信息如教师工号、姓名等能够自动生成； |
|  |  | ★能够按校级和院级将教师个人档案进行分类，校级按单位进行分类，可查询各单位教师数量及个人详细档案情况；院级可按任教类型进行分类，可查询无任教、专业课、公共课等教师数量，并可钻取到具体教师个人详细档案情况； |
|  |  | ★能够展示教师个人历年的数据情况，可清晰的对比教师个人发展情况，通过数据对比有利于发现数据问题，进行数据纠错。 |
| 资源检索 |  | 具有全库检索、全文检索、表关联查询等功能，可模糊查询、通过主表字段按照各种过滤条件筛选出想要的数据，关联多张表查询、统计数据，也可通过自定义SQL语句的方式进行筛选。 |
| 专业状态数据库 |  | 1）构建“专业基本状态数据库”，新增我校专业认证所需表格及字段，支撑校内专业建设，同时系统提供面向校级、院级、专业三级的支撑材料管理，避免数据和材料混乱。 每个数据分类下可以自由创建各类数据表，表格中字段名称、字段类型、字段显示方式、顺序、是否上报等都可以方便、良好地设置与展示，可按字段设置部门权限，并对字段设置数据字典； 2）用户可自定义建表，系统能自动生成相关数据操作：新增、修改、删除、导入、导出、查询功能；系统可在线填报，Excel模板导入，数据能同步更新； 3）自定义校验规则，可灵活设置存在性校验、字段内关系校验、存在性校验、唯一性校验、约束校验、时间日期校验等； 4）支撑材料支持 word、excel、pdf 等格式的文件上传，同时采用多级管理多级审核机制，可以在权限范围内分享或引用。 |
| 专业建设 |  | ★1) 专业画像：构建一套完整的专业数据画像，借助其标签化、信息化、可视化的属性向学校呈现专业的现状、发展趋势和预警点。 2) 专业建设与达成度：系统默认配置OBE认证模式，可以指导学校、学院、专业负责人、课程负责人、授课教师基于认证模式进行专业建设、课程建设和专业达成度评测。 a. 培养目标管理： - 系统内置培养目标编写要求，可以进行培养目标的概述、培养目标的分解； - 支持培养目标的修正和修订功能，修正可适用于内容的错误的纠正系统不留痕，修正主要用于内容的优化，系统留痕，体现持续改进； - 可以进行培养目标修订记录的维护和管理； - 可以上传培养目标相关材料及修订佐证材料。 b.毕业要求管理： - 可以基于认证标准的毕业要求进行本专业的毕业要求的编制，可以匹配认证标准； - 可以进行毕业要求的分解并填写内涵说明； - 可以配置毕业要求与培养目标的关系矩阵； - ★可以配置毕业要求达成度，按照指标点最低值展示或通过各指标点权重换算展示； - 支持毕业要求的修正和修订功能，并上传修订材料。 c.课程体系： - 能够编写或导入培养方案中各课程信息，并提供课程类型是否按认证标准的校验； - 预警和提醒课程体系中各学分要求的指标是否达标； - 可以在线规划和设置课程对毕业要求的支撑矩阵，方便落实基于OBE的课程设计和建设； - ★支持进行课程与毕业要求矩阵设计时，课程对各毕业要求指标点的权重支撑是否达成进行预警； - ★支持专业存在多方向时，不同专业方向的课程体系设计以及与不同专业方向下的课程对毕业要求的支撑； - 支持课程体系的修正和修订功能，并上传修订材料。 d．课程教学管理： - 课程负责人可以进行课程大纲和日历管理； - 课程负责人可以提交课程大纲至专业负责人、院级管理员等进行审核，审核流程可进行自定义设置； - 课程负责人可以分解课程的教学目标，可与该课程需要支撑的毕业要求指标点进行关联； - 课程负责人可以对课程的教学内容进行设计，可与分解的教学目标进行关联； - 课程负责人可以对课程的考核方式及占比、是否需要分解以及分解人员进行设置； - 考核方式类型可以根据学校特点进行设置，能够做到学校各种考核方式的全面覆盖； - ★课程负责人可以设置各考核方式下的教学目标以及毕业要求指标点的考核权重，用于教学目标达成度和毕业要求指标点的计算和评测； - 课程负责人可以设置各考核方式的评价标准，用于评分参考及数据分析； - 可以进行试卷评审，检测试卷考核对教学目标、毕业要求指标点的覆盖度； - 可灵活设置教学班级数量以及教学班学生人数； - 可以分题目或项目对平时、期末、实验、设计等考核方式的成绩进行管理； - 学生成绩管理，可设置是否纳入达成度计算、特殊原因填写功能，用于排除某些因特殊原因无效成绩的学生； - 学生成绩可与学校相关成绩系统进行对接，或生成符合学校系统标准的文件，进行数据导出； - ★可以自动生成考核方式下的教学目标达成度、教学目标总体达成度、以及课程对应毕业要求指标点的达成度，并可检测与分析学生能力达成情况； - 可以配置毕业要求、课程、教学目标达成度的关联矩阵，自动实现达成度的逐层递推； - 学生可以查看自己专业对自己的培养方案，明确了解专业的定位，以及自己需要掌握的能力； - 学生可以查看自己所上课程的能力达成情况，发现自己学业问题，及时改进； - ★学生可以查看自己专业能力达成情况，可以和同班、同学院、不同年级进行达成情况比对，发现自己的学业问题，及时改进。 e. 调查问卷：系统提供问卷功能，可以支持专业开展各类形成性评价，应用于专业认证和教学评价。 - 支持在线创建问卷，可采用实名、匿名、二维码模式回答问卷； - ★题型多样，自由组合模板，可以应用于教师、学生满意度调查，用人单位满意度调查、毕业生跟踪调查、教学过程合理性评价等； - 系统提供问卷题库模板，同时支持学校可建立自己的问卷模板库，供学校老师使用； - 支持问卷模板功能分享，可直接套用分享问卷模板内容； - 提供PC、手机、PAD等多终端支持。 f. 专业持续改进管理 - 能记录各专业发起的质量活动及保存相关证据文档等信息； - 能够引用校级、院级相关的支撑材料，保证各专业政策材料的一致性； - 使用系统内置问卷工具，能够对培养目标、毕业要求等进行问卷调研，并展示分析报告； - ★能够对专业建设以及持续改进过程中相关数据进行质量监控，可定期生成质量监控预警报告； - ★能够以毕业要求为主题，分析毕业要求各指标点达成情况，分析课程达成情况、学生能力达成情况，数据可以逐层下钻，找出问题根源； - ★能够在毕业要求预警、毕业要求指标点预警、课程预警、课程教学目标预警快速创建改进计划，有效落实改进计划； - ★可在不同培养方案下、专业负责人、课程负责人、授课教师创建问题改进计划； - 改进计划能够进行问题描述、改进预期目标、改进措施、改进效果、支撑材料等内容的记录和保存； - 改进计划可由创建人执行、也可以指派他人执行，可共同查看改进效果； - 能够以图表分析挖掘的形式通过对多届毕业生的横向分析和比对，展现专业建设过程中持续改进的成效； g. 专业数据管理：提供专业基本信息、历年师资情况、学生相关情况的采集和导入功能，支撑数据画像和分析报告。 |
| 课程评估 |  | ★1）可组建课程质量标准库，基于不同的课程类型设置课程质量标准，作为课程评估的依据，可自定义评价标准的适用场景、角色、类型、课程等，具备版本管理功能； 2）可组建课程评估专家库，按类型进行分类，发布评估任务时可从专家库中筛选（随机抽取和指定抽取均可）出专家组成员； ★3）创建课程评估任务时可设置评估任务周期和子周期，子评价任务周期可在该课程评估总周期时间内自由创建，也可设置任务量和参评范围等； ★4）评价材料上传可通过数据采集分发任务的方式，也可教师自行上传相关材料。能够设置不同数据的来源，能够通过数据对接、分角色采集评价材料中的数据。 ★5）课程评估分为初评和复评两种类型，能够设置评价等级，复评可自定义设置次数。 6）评价专家成员能够在线给出评价意见，组长汇总意见，评价结果提交具备审核流程。 ★7）评估结果能够方便查看，被评估课程，可以根据评价结果及建议，填写课程改进计划。以图表方式呈现某课程或老师多次评价的情况，能够了解持续改进的效果。 |
| 认证管理 |  | - 认证门户：可以进行各类政策文件、认证学习资料的发布和管理； - 标准管理：提供各类专业认证的标准、内涵、版本的管理，方便教师及时了解最新的标准及内涵解读； - 认证状态：学校、学院、专业等相关用户可以及时了解专业认证开展的情况，存在的问题，并进行提醒； - 根据最新模板，自动生成专业认证申请书核心数据模板及附录文件，支持附录文件批量下载； - 根据最新模板，自动生成专业认证自评报告核心数据模板及附录文件，支持附录文件批量下载。 |
| 数据监测与分析报告 |  | 1）基于标准对专业数据进行实时监测，及时发现问题，实现预警； 2）根据专业数据，可以分学期或年度生成专业监测报告、数据分析报告、质量报告核心数据，支持导出成word。 ★3）根据课程数据，可以分学期、教学班生成课程达成分析、试卷难易度分析报告，支持导出成word。 |
| 3.第三方数据接口对接 |  |  |
| 对外提供数据对接 | 提供接口 | 免费开放数据接口和应用接口，提供磋商方其他信息系统的数据对接。 |

2.2服务器要求

服务器贰台，每台技术要求如下：

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | ▲配置≥2颗 Intel 4210 CPU |
|  | 配置≥128GB内存 |
|  | ▲配置≥3块4TB 7.2K硬盘 |
|  | 配置≥1张RAID卡，带2GB缓存，支持缓存数据保护 |
|  | 配置≥1张4口千兆网卡 |
|  | 配置2个≥550W电源，配置冗余风扇 |
|  | 支持支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，提供产品功能截图 |
|  | 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能 |
| 管理平台 | 支持以图形化的方式直观展示集群、主机、虚拟机、网络和存储之间的关系。以拖拽和编辑的方式快速构建业务逻辑拓扑，屏蔽底层计算、网络和存储的复杂逻辑，帮助用户更快速、简单、直观地数据中心各个业务所需的逻辑拓扑，提供产品截图证明 |
|  | 支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项，提供产品截图证明 |
|  | 支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力。提供产品功能截图 |
|  | 支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机。提供产品功能截图 |
| 计算虚拟化 | 虚拟化软件内置备份模块无需单独安装备份软件，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级，提供产品功能截图 |
|  | 支持配合负载均衡设备根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动，提升资源利用率，节约投资，提供产品功能截图 |
|  | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存优先级、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等，提供产品功能截图 |
| 存储虚拟化 | 支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置 |
|  | 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率 |
| 服务 | 投标时提供三年5×9 NBD原厂服务函 |

2.3电脑要求

电脑壹台，技术要求如下：

| 显卡 | 显存容量 | 独立2GB |
| --- | --- | --- |
| 输入设备 | 鼠标 | 有线鼠标 |
|  | 键盘 | 有线键盘 |
| 主板 | 显卡 | 独立显卡 |
| CPU | CPU型号 | Intel CML-S Ci7-10700 |
| 显示器 | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |

2.4打印机要求

打印机壹台，技术要求如下：

| 名称 | 彩色激光多功能一体机 | 1件 (含随机耗材) |
| --- | --- | --- |
| 连接方式 | USB+有线+无线 |  |
| 功能 | 打印/复印/扫描/传真 |  |
| 双面功能 | 自动 |  |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |  |
| 移动打印 | 惠普云打印，AirPrint打印，Mopria认证，无线直接打印，移动应用；内置802.11b/g/n，通过WEP、WPA/WPA2或802.11x进行身份验证，通过AES或TKIP加密，WPS，Wi-Fi直连 |  |
| 黑白、彩色打印速度 | 21ppm |  |
| 复印速度 | 黑白：21cpm，彩色：21cpm |  |
| 复印分辨率 | 600×600dpi |  |
| 扫描类型 | 平板+馈纸式 |  |
| 扫描元件 | CIS |  |
| 扫描速度 | 26ppm |  |
| 光学分辨率 | 平板：1200×1200dpi；彩色和黑白，ADF：300×300dpi纠错 |  |
| 扫描尺寸 | 平板：215.9×297mm（最大）；ADF：215.9×355.6mm（最大），102×152mm（最小） |  |
| 显示屏 | 2.7英寸彩色图形触摸屏 |  |
| 处理器 | 800MHz |  |
| 内存 | 标配：256MB DDR，256MB闪存 |  |
| 打印耗材 | 高容原装硒鼓 | 1套 |

## 3.商务要求

（1）著作权要求：为保障系统的整体使用及兼容性，且合法来源不侵权任何第三方产品，磋商时供应商需提供与该项目相关的软件著作权。

（2）软件安装调试所需要的人工、工具等均由供应商负责提供，所需费用包含在磋商总报价内；

（3）最终验收在用户现场进行，经双方确认符合合同约定标准后，用户签署验收合格报告；

（4）免费维护期叁年（自用户签署验收合格报告之日起），在维护期内免费提供各项评估的技术支持及服务；

（5）交货期：合同签订后15日内；交货地点：衢州学院；

（6）软件在需求范围内，存在不可预测的个性化定制，需要成熟的公司来承接此项目，对承接公司的软件开发与技术服务能力有很高要求，因此需根据公司的各项资质来考证响应公司的技术及服务能力，供应商必须具有软件企业认定证书及与该项目相关的软件著作权，并需要有经验的技术人员进行配合；

（7）中标方必须在中标后与衢州学院信息化部门进行充分、细致的调研交流，提交相应的方案，并经过招标方同意后方可实施。项目实施过程中，中标方必须主动来校调研并满足主要模块的功能优化及其二次开发需求。该项目规模较大，系统需求复杂，涉及部门、系统多，为了保证实施过程顺利有序，中标方应制定详细的实施计划，保证顺利完成验收。

（8）提供良好的技术培训，包括各种类型培训与个性化指导，使学校职能部门及学院的老师能正确掌握系统的使用功能，提供完善的售后服务方案，遇到问题公司能快速响应，一般问题须在24小时内解决，特殊或紧急情况供应商的技术服务人员必须在6小时内到达学校，及时解决学校在项目实施及系统使用过程中遇到的各类问题。

三、履约支付条款

1.合同签订后15日内完成供货安装，质保期3年，自项目验收合格之日起计算。

2.缴纳履约保证金后，分两次付款。在合同签订、人员进场工作一个月内支付合同总金额的10%；在项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同余款。自验收合格之日起计壹年后履约保证金全额无息退还。

注：

1.本项目有功能演示环节，演示要求：供应商派技术负责人对系统主要功能（打★条款）进行现场演示，各功能模块要有使用结果呈现。演示地点：衢州学院行政楼122室。

2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由响应方全额承担,要求由我校定点进口代理单位实施。

3.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由成交方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由成交方免费配齐。

4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

第四章  评审办法

一、磋商原则及办法

1.采购人将根据采购项目的特点依法组建磋商小组,磋商小组由3人组成。磋商小组对响应文件进行审查、评议和比较，对采购内容进行必要的磋商。

2.如响应人响应文件不符合采购要求的，或含有采购人不能接受的附加条件的，磋商小组有权拒绝其响应文件。

3. 磋商期间，响应人法定代表人或授权代表必须准时在线，负责解答有关事宜。响应人联系电话在响应当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到响应人造成的后果由响应人自行承担。

4.磋商小组进行线上磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字并加盖CA章。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

7.磋商结束后，磋商小组对所有实质性响应的供应商进行商务技术评分，商务技术得分结果出来后由有效磋商响应人在规定时间内提交最终报价（最终报价确定后公布商务技术得分），提交最终报价的供应商一般不得少于3家。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8.本次磋商采用综合评分法，总分100分，由商务技术分和报价得分组成。磋商小组所评分值的算术平均值即为各响应人的商务技术得分，商务技术得分加报价得分为总分。成交候选资格按总分由高到低顺序排列，总得分相同的，按商务技术分由高到低顺序排列，若商务技术分也相同，则由评委记名投票，按得票数由高到低顺序排列。排名第一位的磋商响应人为成交候选人，排名第二的磋商响应人为候补成交候选人。评分计算采用四舍五入法，保留小数点后2位。

- 二、评审内容及评审标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述评分细则及标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：60万元。基准价为所有响应人有效报价的最低价，响应报价得分=(基准价/响应报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效响应文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图）；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 30分 |
| 商务 技术 70分 | 技术参数 | 符合采购明确指标参数得15分。满足要求得满分，一项不满足扣1分，扣完为止。（0-15分） | 15分 |
|  | 演示内容 | 系统功能演示(需演示学校真实系统或同类系统)：供应商派技术负责人对系统主要功能（打★条款）进行现场演示，各功能模块要有使用结果呈现。全部满足得30分，每有一项（打★条款33项）不满足或未演示的扣1-2分，扣完为止。（0-30分） | 30分 |
|  | 同类项目 实施经验 | 响应人自2017年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目（合同建设内容需同时包含教学基本状态数据库、审核评估和专业评估、专业认证四类）成功实施案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得5分。（0-5分） | 5分 |
|  | 系统方案 | 系统平台架构、开发、实施方案的先进性、合理性及科学性。（0-5分） | 5分 |
|  | 技术力量 | 根据拟投入本项目人员技术力量进行综合评分。（0-5分） | 5分 |
|  | 培训方案 | 响应人培训方案、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。（0-5分） | 5分 |
|  | 服务承诺 | 根据响应人提供完整的售后服务解决方式，包括售后服务内容，维护方案，故障响应方案、质保期满后的技术支持和维护费用等综合评分。（0-5分） | 5分 |

#### 三、磋商程序

1.工作人员宣布磋商截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布磋商会议开始。

2.电子响应及评审程序

（1）响应截止时间后，响应人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为磋商截止时间起半个小时内；

（2）磋商小组对各响应人的响应文件进行评审，并与响应人进行磋商，磋商可以进行多轮。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

（4）响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求对响应文件进行补充、修改或响应，并提交相关响应材料（加盖单位CA章），磋商小组进行再次评审。

（5）磋商评审结束后，磋商小组对所有实质性响应的响应人进行商务技术评分，商务技术得分结果出来后由有效磋商响应人在规定时间内提交最终报价（加盖单位CA章）所有有效响应人最终报价线上提交后再在系统上公布商务技术得分，提交最终报价的响应人一般不得少于3家。最后报价是响应人响应文件的有效组成部分。

（6）在系统上公开各响应人最终报价情况（报价文件开启后响应人在线对响应报价用数字CA进行数字签字确认）；

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.竞争性磋商会结束。

第五章 合同主要条款

教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买教学基本状态数据库及评估认证管理系统，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.采购文件，响应文件，乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均按照执行。

3.乙方履约时应遵循疫情期间相关管理规定。

4.采购商品清单及价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置 | 生产 产家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

（2）以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

本合同没有约定的，甲、乙双方应严格按照采购文件、响应文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等执行。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。接收人，联系电话。

乙方通知送达地址：接收人，联系电话。

甲方或乙方按照上述方式向对方发送函件或通知，不论对方是否签收或接收，书函自发送之日起三日、信息发送后即时即视为送达；双方确认，本送达方式亦为双方发生纠纷时法院的送达方式。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，甲方有权退货，并由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后36个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保证甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须负责解决并承担可能发生的一切法律责任和费用，如由此导致第三方向甲方索赔的，甲方可就该损失向乙方追偿。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则由乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后两周内组织实施。

5.如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后15日内完成供货、线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.缴纳履约保证金后，分两次付款。在合同签订、人员进场工作一个月内支付合同总金额的30%；在项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同余款。自验收合格之日起计壹年后履约保证金全额无息退还。

2.甲方付款前乙方应开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，由乙方承担合同总价 10%的违约金；甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

- 第六章   应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

响应文件封面格式

项目编号：衢院招2020-55

项目名称：教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目

响应文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）

响应人名称（公章）：

响应人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式二：

响 应 函

致：衢州学院

(响应单位全称)授权         （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织 教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目（项目编号：衢院招2020-55）采购有关活动，并进行响应。为此：

1．提供响应须知规定的全部响应文件。

2．响应文件有效期为        天。

3．响应人已详细审查全部磋商文件，同意响应须知的各项要求。

4．若成交，响应人将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

5．响应人同意提供按照贵方要求的与其响应有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本响应有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

响应人名称：                         （公章）

全权代表签字：            响应日期：      年   月   日

- 格式三：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（响应单位全称）                                   法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵单位组织的教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目（项目编号：衢院招2020-55）采购，并全权处理采购活动中的一切事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签名章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：             电话：             邮编：

格式四：

报价一览表

项目编号：衢院招2020-55

项目名称：教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价以人民币为结算币种，包括产品购置、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按采购人要求完成项目的完工价格，并由成交单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

响应人（公章）：

响应人全权代表签字：             职务：         日期：

## 格式五：

货物清单及报价明细表

项目编号：衢院招2020-55

项目名称：教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 总价 （元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人（公章）：

响应人全权代表签字：

年    月    日

## 格式六：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2020-55

项目名称：教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 响应品牌 和型号 | 响应技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况，未对比的认为响应采购文件要求）

响应人（加盖公章）：

响应人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

## 格式七：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2020-55

项目名称：教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 |  |  |  |
| 4 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 免费升级年限（最新版本） |  |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

响应人（公章）：

响应人全权代表签字：

- 日期：      年      月      日

- 格式八：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2020-55

项目名称：教学基本状态数据库及评估认证管理系统项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人（公章）：

响应人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

1.小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为小微企业提供。

2.产品适用小微企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业响应且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业响应且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额（元） |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请响应人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

格式十：

1．监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加响应时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业响应且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十一：

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品